1. 进度:

IOS模板开发基本完成，开始进行一些场景开发以及功能测试

上周完成任务：

广告效果视图

多选框的整理

任务计划：

1.帮助索引页效果的开发(京东淘宝第一次进入app的效果)

2.下拉刷新分页效果

文广这边:

上周完成任务：

Android Toast效果的开发

框架测试(登录注册)

任务计划:

1.九宫格效果的开发

2.框架测试(数据库)

请玉宾，抽时间review代码并提出修改意见

另外设备以及开发帐号，请催下

剩余UI部分

1. popbox效果

2. 自定义Alert警告框效果

3. 自定义scroll效果

4. 分类控制器效果

5. 自定义键盘效果

6. 地图效果

7. 常用动画效果

8. 进度条效果(网络相关)

9. 电话名片效果

10.短信息文本编辑