1.上周进度:

我这边:

IOS模板开发总完成度85%:

上周完成任务

常用第三方库的整合

UITabbar整理

任务计划:

1.网络层微调，在根控制器层中加入代理方法

2.UI整合，包括左右滑动的桌面，以及checkbox等。

文广这边:

上周完成任务

模板安装脚本的整理与实现

UIImage常用分类整理

任务计划:

1.下拉列表框的整理开发

2.时间选取框的整理开发