1.上周进度:

IOS模板开发总完成度93%:

上周完成任务

网络层微调，在根控制器层中加入代理方法

UI整合，包括左右滑动的桌面，以及checkbox等。

任务计划:

1.表格多选框的整理

2.广告效果视图的封装

文广这边:

上周完成任务

1.下拉列表框的整理开发

2.时间选取框的整理开发

任务计划:

1.Android Toast效果的开发

2.框架测试(登录注册部分)